量子計算体験シミュレーター — 企画書

1. エグゼクティブサマリー

本プロジェクトは、量子計算の基礎概念（量子ビット、量子ゲート、重ね合わせ、干渉、測定など）を体験的に学べるインタラクティブな教育ツールを開発するものです。ユーザーが直感的に回路を組み、ステップ実行で状態の変化を可視化できることで、理論理解と実験感覚の両方を提供します。

目的：教育機関・個人学習者・ワークショップ向けに、量子計算の敷居を下げる直感的UXと拡張可能なアーキテクチャを提供する。

成果物：Webアプリ（React+TypeScript フロントエンド + Python バックエンド）／教材コンテンツ／共有・保存機能

2. 背景と課題

- 量子コンピューティングは理論が抽象的で理解が難しい。視覚的・操作的に学べる教材が不足している。

- 実機へのアクセスは限定的で、ローカルでのシミュレーション体験が求められている。

- 学習者ごとに理解度が異なるため、段階的な学習コンテンツと課題提示が必要。

3. 主要機能（MVP）

フロントエンド

- 量子回路エディタ（ドラッグ&ドロップでゲートを配置）

- ステップ実行アニメーション（各ゲート適用時の状態変化を逐次表示）

- 可視化モード切替：状態ベクトル、確率ヒートマップ、Bloch球（1量子ビット）

- 課題モード（チュートリアルとミッション）

- 回路の保存・読み込み（JSON）・共有リンク生成

バックエンド

- 量子状態シミュレーター（NumPyベース、必要時はqiskit/cirqを利用）

- API：回路実行（逐次ステップ or 一括）／ノイズモデル適用／確率分布・状態ベクトル返却

- WebSocket対応（リアルタイム更新、ステップごとの状態送信）

管理機能（初期は簡易）

- ユーザーセッション（進捗保存、課題クリア履歴）

- 管理者用コンテンツ編集（課題・チュートの登録）

4. システムアーキテクチャ（概要）

┌──────────────────────────────┐
│         フロントエンド（React+TS）        │
│  ├─ UI：量子回路エディタ（ゲート配置）     │
│  ├─ 可視化：状態ベクトル, ブロッホ球       │
│  └─ API通信：操作内容 → Pythonサーバー     │
└───────────────▲──────────────────┘
                │ JSON通信（REST / WebSocket）
┌───────────────┴──────────────────┐
│          バックエンド（Python）           │
│  ├─ 量子状態シミュレーター（numpy, qiskit等）│
│  ├─ API層（FastAPI or Flask）             │
│  └─ 結果の送信（確率分布や行列情報など）   │
└──────────────────────────────┘

補足設計 - フロントとバックはREST（短期処理）とWebSocket（ステップ実行・ライブ更新）を併用。 - バックエンドはPythonで実装し、負荷の高い線形代数演算は将来的にC++モジュール（PyBind11）で最適化可能。 - データ保存は初期はJSONファイル、将来的にRDB（Postgres）へ移行。

5. 技術スタック

- フロントエンド：React + TypeScript, Redux or Zustand（状態管理）, Three.js（Bloch球3D表示）, DnDライブラリ（react-dnd）

- バックエンド：Python 3.10+, FastAPI（推奨） / Flask（軽量代替）

- 量子シミュレーション：NumPy / SciPy（MVP）、拡張でQiskit or Cirq

- 通信：REST + WebSocket（uvicorn + websockets / FastAPI内蔵）

- ビルド/デプロイ：Docker, GitHub Actions

6. UI/UX設計（要点）

- シンプルなステップ指示（チュートリアルモード）を用意して、初学者が迷わない導線。

- 回路エディタはCanvasまたはSVGで描画。ラベルやツールチップに数式・ゲート説明を表示。

- ステップ実行時は、状態振幅の複素数表記と確率を同時表示。1量子ビットはBloch球で直感視覚化。

- キーボードショートカット（実行、戻る、リセット）を実装。

7. 学習コンテンツ設計

- レベル別学習パス：入門 → 中級（Bell状態、エンタングルメント）→ 応用（Teleportation、Grover）

- 各章に課題（回路作成タスク）と自動採点（期待する測定確率との比較）を付与。

- 解説は数学的背景（行列表示、ブラケット表記）と直感的説明の両立。

8. 実装スケジュール

- Month 1：要件確定、UIのワイヤーフレーム、基本フロント構成

- Month 2：回路エディタ（ドラッグ＆ドロップ） + 基本ゲート実装

- Month 3：バックエンド（FastAPI）での回路実行API、フロントと接続

- Month 4：可視化（Bloch球、確率ヒートマップ）、ステップ実行のWebSocket化

- Month 5：学習コンテンツ（チュートリアル・課題）実装、保存/共有機能

- Month 6：テスト、性能改善（必要ならC++最適化）、リリース準備

9. リスクと対策

- 計算負荷：量子ビット数が増えると状態ベクトルサイズが指数増加。
→ 対策：MVPでは最大6量子ビット程度に制限し、重い処理はサーバ側バッチ／C++最適化で対応。

- 教育コンテンツの難易度差：初学者が挫折する可能性。
→ 対策：段階的課題とヒント／自動採点の導入。

- UXの複雑化：機能過多で混乱する可能性。
→ 対策：最小限のUIをMVPに集中し、拡張は段階的に追加。

10. 将来拡張案（ロードマップ）

- ノイズモデルの細分（デコヒーレンス、ゲートエラー、測定誤差）

- 量子アルゴリズム・コース（QFT、Shor、Variational Algorithms）

- 実機接続オプション（IBM Quantumや他ベンダーへのジョブ送信）

- VR/AR対応でBloch球や多次元状態を空間的に体験

付録A：主要API（例）

- POST /api/execute：回路JSONを受け取り、最終状態ベクトル／測定確率を返す

- WS /ws/execute：ステップ実行用。各ステップで状態をプッシュ

- GET /api/gates：サポートするゲート一覧と行列表現